**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 «28» апреля 2017 г № 50 х. Войнов

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие транспортной системы» за 2016 год

###  В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, утверждённого постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и разделом 4 Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013г. № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

**постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2016 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2016 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В.Гавриленко

Приложение

к постановлению

Администрации Войновского

сельского поселения

от «28».04. 2017 года № 50

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

1. В 2016 году мероприятия муниципальной программы были направлены на ремонт и содержание внутрипоселковых дорог.

Для финансирования программных мероприятий на 2016 год было запланировано средств 185,6 тыс.рублей.

2. Программа «Развитие транспортной системы»

имеет 2 подпрограммы

 1. «Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и

 тротуаров Войновского сельского поселения».

 2.Строительство внутрипоселковой дороги

Основным мероприятием подпрограммы «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Войновского сельского поселения» в 2016 являлось содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров:

- установка дорожных знаков – 99,0 тыс. рублей (средства местного бюджета- 51,8 тыс. рублей ,средства областного бюджета, 3,0 тыс. рублей)

-нанесение дорожной разметки-64,7 тыс. рублей )

3. На основании заключенного соглашения между администрацией сельского поселения и муниципальным районом были выделены субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в размере в размере 3,0 тыс. рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с долевым финансированием (6%).

4. Бюджетные ассигнования программы «Развитие транспортной системы» направлены на содержание и ремонт внутрипоселковых дорог.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу ответственным исполнителем приведены в таблице № 2 к данному постановлению.

7. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

8. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы»:

- Критерий «оценка эффективности реализации программы равен:

3,0/22,3=13,5% 13,5/45,5=29,7\*100=29,7 - удовлетворительный.

 - Критерий «оценка соответствия запланированному уровню затрат» программы равен:

(143+ 77,8 к/з обл.)/220,8=100 - уровень высокий.

Программа считается эффективной, если показатели больше или равны 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»  |
| 1. | доля протяженности внутрипоселковых дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог и тротуаров | % |  | 45,5 | 45,5 |  |
| Подпрограмма «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Войновского сельского поселения»  |
| 1.1. | количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных внутрипоселковых дорог и тротуаров  | км |  | 0,5 | 0,0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Войновского сельского поселения»  |
| 1.1 | количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных внутрипоселковых дорог и тротуаров  | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0,5 | 0,0 |  |

Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные  положения | Ответственный  исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации;причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Развитие транспортной системы» |
| 1  | соглашение | субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |
|  …  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2016г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие транспортной системы» | всего  | 185,6 | 163,7 |
| областной бюджет  | 47,2 | 47,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 138,4 | 116,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров» | всего  | 185,6 | 163,7 |
| областной бюджет  | 47,2 | 47,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 138,4 | 116,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | всего  | 185,6 | 163,7 |
| областной бюджет  | 47,2 | 47,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 138,4 | 116,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Войновского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году«Развитие транспортной системы» (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | 185,6 | 163,7 | 0 | 0  |
| Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров | 0 | 0 |  0 |  0 |
| Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 185,6 | 163,7 | 0,0  |   |

Таблица 6Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Войновского сельского поселенияв отчетном году«Развитие транспортной системы» (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| сумма(тыс. рублей)(+), (-) | причины перераспределения |
| Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | 0  | 0  |   |
| Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров |  0 |  0 |   |
| Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  0 | 0  |   |

Таблица 7

|  |
| --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Войновского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Войновского сельского поселения в отчетном году«Развитие транспортной системы» (наименование программы) |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (6 %) | Объем фактических расходов |
| областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета поселения |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров |  94 | 6 | 47,2 |  6 | 116,5 | 94 |
| Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров |  - | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |   |  | 47,2 | 6 | 116,5 | 94 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |