**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«28» апреля 2017 года № 55 х. Войнов**

**Об утверждении отчета о ходе работ**

**по муниципальной долгосрочной целевой**

**программе «Энергосбережение и повышение**

**энергетической эффективности**

**в муниципальном жилом фонде,**

**на объектах коммунальной инфраструктуры**

**и муниципальных учреждениях**

**Войновского сельского поселения**

**на 2012-2015 годы» по результатам за 2016 год»**

В соответствии с пунктом 5.10 приложения № 1 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 10.04.2012 года № 85 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2016 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Войновского сельского поселения на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 8 октября 2012 года № 200 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Войновского сельского поселения на 2012-2015 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрац

Войновского сельского поселения В.В.Гавриленко

Приложение

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Войновского сельского поселения на 2012-2015 годы»

за 2016 ГОД

I. ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных

мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Войновского сельского поселения на 2012-2016 годы»

по состоянию на «01»января 2017г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено­вание  меро­приятия | Объем ассигнований  в соответствии с постановлением  Администрации сельского поселения  об утверждении Программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2016 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финан­сирования) |
| всего | феде­ральный  бюджет\* | обла­стной  бюджет | бюд­жет поселения | вне­бюджетные  источ­ники | всего | феде­ральный  бюджет\* | обла­стной  бюджет | бюджет поселения | вне­бюджетные  источ­ники | всего | феде­ральный  бюджет\* | обла­стной  бюджет | бюд­жет поселения | вне­бюджетные  источ­ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего  по Про­грамме | 198,2 |  |  | 198,2 |  | 198,3 |  |  | 198,3 |  | 198,2 |  |  | 198,2 |  |  |

Целевые показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | | | |
| 2012 реализации Программы | 2013 год реализации Программы | 2014 год реализации Программы | 2016 год реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оснащение приборами учета использования энергетических ресурсов | шт | - |  |  |  |
| 2 | Оснащение поквартирными приборами учета | Шт | - |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности уличного освещения | Тыс.руб | - |  |  | 0 |
| 4 | Замена сетей водопровода | Км | - |  |  |  |
| 5 | Проведение энергетического обследования административного здания | Тыс.руб |  |  |  |  |
| 6 | Оснащение здания приборами учета воды | шт | 1 |  |  |  |
|  | Утепление здания администрации, библиотеки, СДК( приобретение и установка энергосберегающих окон и дверей) | Тыс.руб | - |  |  | 198,2 |
|  | Повышение энергетической эффективности систем освещения здания администрации, библиотеки, СДК | Тыс.руб | - | - |  |  |

II. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

реализации программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Войновского сельского поселения на 2012-2015 годы»

Мероприятия программы в 2016 году направлены на проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов зданий учреждений культуры.

Степень освоения по программе в целом от уточненного плана составила 100 %.

III. ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлечения средств бюджетов всех уровней.

Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию Программы в 2016 году использовались строго по целевому назначению. Цель достигнута.

IV. ОЦЕНКА

эффективности результатов реализации муниципальной программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей:

- сокращение бюджетных расходов на энергоснабжение муниципальных учреждений;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2016 финансовый год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | | | | Фактически достигнутые значения показателей | | | | | | |
| 2012 год реализации Программы | 2013 год реализации Программы | 2014 год реализации Программы | 2015 год реализации Программы | 1-й год реализации Программы | отклонение  от планового значения (процентов) | 2-й год реализации Программы | отклонение  от планового значения (процентов) | 3-й год реализации Программы | отклонение  от планового значения (процентов) | и так далее  по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | сокращение бюджетных расходов на энергоснабжение муниципальных учреждений | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономия потребления воды в муниципальных учреждениях | Куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия электроэнергии | КВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V. СТЕПЕНЬ

достижения показателей программы

Бюджетная эффективность программы соответствует произведенным расходам и равна 100 процента.

По каждому из целевых индикаторов значение показателя равно 100 процентам – реализация программы считается эффективной.

- экономия энергоресурсов и средств бюджета поселения по административным зданиям 3%;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- сокращение бюджетных расходов на энергоснабжение муниципальных учреждений;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях.