**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 апреля 2015 г № 87 х. Войнов

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие транспортной системы» за 2015 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, утверждённого постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и разделом 4 Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013г. № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

**постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2015 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2015 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Войновского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Гончаров

Приложение

к постановлению

Администрации Войновского

сельского поселения

от 26.04. 2015 года №87

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2015 год

1. В 2015 году мероприятия муниципальной программы были направлены на ремонт и содержание внутрипоселковых дорог.

Для финансирования программных мероприятий на 2015 год было запланировано средств 39914,3 тыс.рублей.

2. Программа «Развитие транспортной системы» имеет 1 подпрограмму «Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров Войновского сельского поселения».

Основным мероприятием подпрограммы «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Войновского сельского поселения» в 2015 являлось строительство автомобильной дороги по ул. Лиманной в х. Украинском,

- 38млн. 089,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета);

- Контроль по объекту этого строительства – 50,0 тыс. рублей (средства местного бюджета);

-Проект организации дорожного движения на территории Войновского сельского поселения -56,2 тыс. рублей (средства местного бюджета);

- закупка дорожных знаков – 26,0 тыс. рублей (средства местного бюджета);

- приобретение краски для нанесения повторной дорожной разметки 2,0 тыс. рублей.

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 126,4 тыс. рублей, в том числе 123,3 тыс. рублей – средства областного бюджета, 3,1 тыс. рублей – средства бюджета поселения. Средства израсходованы на установку остановочного павильона в хуторе Украинский и на погашение кредиторской задолженности в сумме 77,9 тыс. рублей за установку остановочного павильона в хуторе Прощальный в 2014 году.

3. На основании заключенного соглашения между администрацией сельского поселения и муниципальным районом были выделены субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в размере в размере 3,1 тыс. рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с долевым финансированием (6%).

4. Бюджетные ассигнования программы «Развитие транспортной системы» направлены на содержание и ремонт внутрипоселковых дорог.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу ответственным исполнителем приведены в таблице № 2 к данному постановлению.

7. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

8. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы»:

- Критерий «оценка эффективности реализации программы равен:

3,0/22,3=13,5% 13,5/45,5=29,7\*100=29,7 - удовлетворительный.

- Критерий «оценка соответствия запланированному уровню затрат» программы равен:

(143+ 77,8 к/з обл.)/220,8=100 - уровень высокий.

Программа считается эффективной, если показатели больше или равны 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | |
| 1. | доля протяженности внутрипоселковых дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог и тротуаров | % |  | 45,5 | 45,5 |  |
| Подпрограмма «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Войновского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных внутрипоселковых дорог и тротуаров | км |  | 0,5 | 0,0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Войновского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных внутрипоселковых дорог и тротуаров | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0,5 | 0,0 |  |

Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные   положения | Ответственный   исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Развитие транспортной системы» | | | | | | |
| 1 | соглашение | субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 39940,5 | 38418,5 |
| областной бюджет | 325,7 | 325,5 |
| федеральный бюджет | 39611,7 | 38089,9 |
| местный бюджет | 3,1 | 3,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров» | всего | 39940,5 | 38418,5 |
| областной бюджет | 325,7 | 325,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 3,1 | 3,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | всего | 220,8 | 143,0 |
| областной бюджет | 184,7 | 106,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 36,1 | 36,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров | всего | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров | всего | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы Войновского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных  конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  в отчетном году «Развитие транспортной системы»  (наименование программы) | | | | | | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | 176,3 | 176,1 | 0 | 0 | | Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров | 39611,7 | 38089,9 | 1521,8 | 0 | | ВСЕГО: | 39940,5 | 38418,5 | 38418,5 |  |   Таблица 6  Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  между основными мероприятиями муниципальной программы Войновского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы»  (наименование программы) | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | 0 | 0 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров | 0 | 0 |  |
| Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: | 0 | 0 |  |

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Войновского сельского поселения  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Войновского сельского поселения  в отчетном году «Развитие транспортной системы»  (наименование программы) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (6 %) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета | | за счет средств бюджета поселения | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | 94 | 6 | 184,7 | 94 | 11,8 | 6 |
| Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров | - | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 184,7 |  | 11,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями | | | | | | |