**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**14 марта 2024 года № 32 х. Войнов**

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы «Благоустройство» за 2023 год**

### В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение», Администрация Войновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2023 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2023 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации

Войновского сельского поселения

от «14» марта 2024 г. № 32

**Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство»**

**за 2023 год**

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

Муниципальная программа «Благоустройство» была утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 132 и направлена на достижение следующих целей:

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Войновского сельского поселения.

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство», утвержденной постановлением Администрации Войновского сельского поселения, ответственным исполнителем Администрацией Войновского сельского поселения в 2023 году реализован комплекс мер, в результате которых выполнены мероприятия:

- по содержанию сетей уличного освещения путем оплаты за электроэнергию;

- по содержанию мест захоронения, в рамках которого осуществлялась оплата за проведение противоклещевой обработки кладбищ;

- по ремонту памятника павшим воинам Великой Отечественной войны, в рамках которого производился текущий ремонт памятников павшим;

- по передаче полномочия по организации ритуальных услуг муниципальному району;

- по санитарной очистке территории и прочие мероприятия по благоустройству территории Войновского сельского поселения;

- по изготовлению паспортов отходов;

- по покосу травы на территории поселения;

- по приобретению запасных частей к триммерам, извести, краски, инвентаря в целях благоустройства территории;

- по прочим работам по благоустройству территории Войновского сельского поселения.

В 2023 году на территории поселения проведено 21 субботник по наведению санитарного порядка. В первую очередь приводились в порядок территории, прилегающие к памятникам погибшим воинам ВОВ и 4 гражданских кладбищ, требующих постоянного ухода, а также территорий, прилегающих к учреждениям и организациям. Велась постоянная работа по борьбе с сорной растительностью.

Для реализации данных мероприятий были заключены договоры на противоклещевую обработку мест захоронения, на уборку и вывоз мусора, оплату услуг по уличному освещению, соглашение по передаче полномочия по организации ритуальных услуг, на поставку оборудования для детской игровой площадки.

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены ассигнования в сумме **1 123,3** тысяч рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство территории Войновского сельского поселения».

Подпрограмма 2 – «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г. №48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения», распоряжением Администрации Войновского сельского от 29.12.2022 № 73 утвержден план реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Благоустройство» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» в 2023 году потрачено **1 084,5** тыс. рублей.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по всем 5 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние», плановое значение 21,5 тыс. кв. м., фактическое значение 21,5 тыс. кв. м.

Показатель 2. «Количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения», плановое значение 40,4 тыс. квт. Час, фактическое значение 40,4 тыс. квт. Час.

Показатель 3. «Площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка», плановое значение 1,81 га, фактическое значение 1,81 га.

Показатель 4. «Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения)», плановое значение 80%, фактическое значение 80 %.

Показатель 5. «Повышение удовлетворенности населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов», плановое значение 50 %, фактическое значение 50 %.

Уровень реализации программы за 2023 год признан высоким и критерий «Степень достижения целей и задач» составил 1,0.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является рост цен на рынке продаж по предоставлению услуг по благоустройству, а также снижение темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

В 2023 году пять основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением собрания депутатов Войновского сельского поселения от 28.12.2022 № 50 «О бюджете Войновского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил **1 123,3** тыс. рублей, в том числе, за счет средств бюджета поселения 1 123,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 1 084,5 тыс. рублей (96,5 %), в том числе за счет средств бюджета поселения 1 084,5 тыс. рублей. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 38,8 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2023 год, утвержденным распоряжением Администрации Войновского сельского поселения от 29.12.2022 №73.

По подпрограмме 1 «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» запланирована реализация четырех основных направлений на сумму 1 035,3 тыс. рублей, фактически освоено –1 001.1 тыс. рублей (96,7%).

Основное мероприятие 1.1. «Содержание сетей уличного освещения» выполнено на 90,7 %. Запланировано 367,5 тыс. рублей, фактически освоено 333,3 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата электроэнергии за уличное освещение.

На реализацию основного мероприятия 1.3. «Ремонт памятников павшим воинам Великой Отечественной войны» запланировано финансирование в сумме 4,8 тыс. рублей, фактически освоено 4,8 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. В рамках данного мероприятия осуществлялся текущий ремонт памятника павшим воинам Великой Отечественной войны.

Основное мероприятие 1.4. «Передача полномочия по организации ритуальных услуг» выполнено на 100%. Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг перечислены в бюджет Егорлыкского района полностью в сумме 0,8 тыс. рублей в соответствии с соглашением от 19.12.2023.

Степень соответствия запланированному уровню затрат за 2023 год - удовлетворительная.

Основное мероприятие 2.1 «Расходы, направленные на санитарную очистку территорий и прочих мероприятий по благоустройству» выполнено на 99,2%. Запланировано финансирование в сумме 88,0 тыс. рублей, фактически освоено 84,7 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения.

**5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Информация о результатах оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

1.1 содержание сетей уличного освещения – 40,4/40,4 =1

1.2 содержание мест захоронения– 1,81/1,81 = 1

1.3 прочие мероприятия по благоустройству– 1/1=1

1.4 осуществление полномочий по организации ритуальных услуг - 1/1=1

2.1санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 4/4=1.

2. Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

а) (1+1+1+1+1)/5=1,0 - высокая

3. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен: (419,1/446,1)\*100= 93,9%.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 1,0/0,93 = 1,0, в связи с чем является высокой.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Войновского сельского поселения.

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Войновского сельского поселения от 27.12.2023 №85 утвержден план реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Благоустройство» на 2024 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Войновского сельского поселения от 26.12.2023 № 68 «О бюджете Войновского сельского поселения Егорлыкского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2024-2026 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Войновского сельского поселения

«Благоустройство»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Благоустройство», а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
| 1.2 | Содержание мест захоронения | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | Достигнуто |  |
| 1.3 | Ремонт памятников павшим воинам Великой Отечественной войны. | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | удовлетворительное состояние памятников и мест захоронения на территории Войновского сельского поселения | Достигнуто |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения». | | | | | | | | | |
| 2.1 | Расходы, направленные на санитарную очистку территорий и прочих мероприятий по благоустройству | Администрация Войновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение экологической обстановки на территории Войновского сельского поселения, включая работы по разработке паспортов и программ экологического контроля | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Войновского сельского поселения

«Благоустройство»

Сведения

об использовании федерального, областного, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство»

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство» | всего | 1 123,3 | 1 084,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 1 123,3 | 1 084,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» | всего | 1 035,3 | 1 001,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 1 035,3 | 1 001,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 367,5 | 333,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 367,5 | 333,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание мест захоронения | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Ремонт памятников павшим воинам Великой Отечественной войны. | всего | 4,8 | 4,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 4,8 | 4,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Передача полномочия по организации ритуальных услуг | всего | 0,8 | 0,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
|  | областной бюджет | - | - |
|  | местный бюджет | 0,8 | 0,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» | всего | 88,0 | 83,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
|  | областной бюджет | - | - |
|  | местный бюджет | 88,0 | 83,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству | всего | 88,0 | 83,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 88,0 | 83,3 |
| внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Войновского сельского поселения

«Благоустройство»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Тыс. кв. м. площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние | Тыс. кв. м | 21,5 | 21,5 | 21,5 |  |
| 1.2. | Показатель 2.  количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | Тыс. кВт.час | 53,0 | 40,4 | 40,4 |  |
| 1.3. | Показатель 3.  площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка | га | 1,81 | 1,81 | 1,81 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» | | | | | | |
| 2.1 | Показатель 2.1.  уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения) | Процент | 80 | 80 | 80 |  |
| Подпрограмма «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» | | | | | | |
| 2.2 | Показатель 2.2. повышение удовлетворенности населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процент | 40 | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.