**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**«10» октября 2024 года № 71 х. Войнов**

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Войновского сельского поселения

за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения «Благоустройство» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заведующего сектором экономики и финансов.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Войновского сельского поселения

от 10.10.2024 № 71

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Войновского сельского поселения

«Благоустройство» за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Войновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма 1** «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 592,1 | 592,1 | 447,0 | 145,1  расходы  будущих  периодов |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание сетей уличного освещения | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 364,4 | 364,4 | 281,7 | 82,66 расходы  будущих  периодов |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.  Содержание мест захоронения | Администрация Войновского сельского поселения | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 10,2 | 9,786  расходы  будущих  периодов |
|  | Основное мероприятие 1.3. Прочие работы по благоустройству | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 4,2 | 5,8  расходы  будущих  периодов |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Расходы по ремонту памятника павшим воинам Великой Отечественной войны | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0  расходы  будущих  периодов |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Организация ритуальных услуг (Иные межбюджетные трансферты) | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6.  Расходы на реализацию инициативных проектов | Администрация Войновского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства |  | 31.12.2024 | 176,9 | 176,9 | 150,0 | 26,9  расходы  будущих  периодов |
| 6. | **Подпрограмма 2.** «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40,0 | 40,0 | 21,5 | 18,5  расходы  будущих  периодов |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству поселения» | Администрация Войновского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Войновского сельского уровнем благоустройства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40,0 | 40,0 | 21,5 | 18,5  расходы  будущих  периодов |
| 8. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 632,1 | 632,1 | 468,5 | 163,6 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 632,1 | 632,1 | 468,5 | 163,6 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Благоустройство» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 № 132. На реализацию Муниципальной программы в 2024 году предусмотрено средств в объеме 485,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 485,2 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Войновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Благоустройство территории Войновского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Войновского сельского поселения запланированы в сумме 425,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 года фактическое освоение средств составило 194,0 тыс. рублей, или 45,6 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 60,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 13,5 тыс. рублей, или 22,5 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.